Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Gmina Janowice Wielkie

ul. Kolejowa 2

58-520 Janowice Wielkie

REGON: 230821664

NIP: 611-010-77-65

OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Radomierz

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY e-mail Adres nr telefonu /

2) DATA SPORZĄDZENIA OFERTY ____________________________________________________________________

3) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OFERTY: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Radomierz

4) -obręb Radomierz CAŁKOWITA CENA OFERTY BRUTTO /z podatkiem VAT/:________________________________________________ (należy określić cyfrowo i słownie w PLN) SŁOWNIE: ______________________________________________________________________________________________

5) Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

_______________________________________

/PODPIS I PIECZATKA WYKONAWCY

lub UPRAWNIONEO PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY

6) Oferujemy wykonanie usługi w terminie: …………….. m-cy od dnia podpisania umowy

7) Akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy - tj. 21 dni od daty dostarczenia faktur

8) Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą przez okres - 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert

9) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zapytaniu cenowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

10) Dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

11) Przedstawiony wzór umowy wraz z załącznikami przyjmujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.

12) Oświadczamy, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr ____________________ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

13) Ofertę niniejszą składamy na _____________ kolejno ponumerowanych stronach

*niepotrzebne skreślić

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1/ ________________________________________________________________________________________________

2/ ________________________________________________________________________________________________

3/ ________________________________________________________________________________________________

4/ ________________________________________________________________________________________________

5/ ________________________________________________________________________________________________

6/ ________________________________________________________________________________________________

7/ ________________________________________________________________________________________________

8/ ________________________________________________________________________________________________

9/ ________________________________________________________________________________________________

10/ _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________

/PODPIS I PIECZATKA WYKONAWCY

lub UPRAWNIONEO PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY/

_______________________ _______ ________

/MIEJSCOWOŚĆ I DATA/

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

NAZWA WYKONAWCY: ________________________________________________________________________

ADRES WYKONAWCY: _________________________________________________________________________

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) _________________________________________________

Składając ofertę na:

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Radomierz

oświadczam, że:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadam wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduję się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

_____________________________________

/PODPIS I PIECZATKA WYKONAWCY

lub UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY/

_______________________ _______ ________

/MIEJSCOWOŚĆ  I DATA/

*niepotrzebne skreślić.

NAZWA WYKONAWCY: ____________________________________________________________________________________________________

ADRES WYKONAWCY:

____________________________________________________________________________________________________

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH USŁUG

Zestawienie sporządza się podając informację o usługach wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat

- o najmniej 3 zamówień tj.: uchwalonych i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych - od podjęcia uchwały o przystąpieniu do jego sporządzenia - do podjęcia uchwały o jego uchwaleniu - według procedur i problematyki określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z  późn. zm.) każdy obejmujący obszar o powierzchni nie mniejszej niż jedna miejscowość albo jeden obręb dla danej miejscowości.

| Zamawiający nazwa i adres | przedsięwzięcie nazwa i lokalizacja | wartość wykonanych usług | termin realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcia | zakończenia |

________________________________________

/PODPIS I PIECZATKA WYKONAWCY

lub UPRAWNIONEGO PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY/

_______________________ _______ ________

/MIEJSCOWOŚĆ  I DATA/

*niepotrzebne skreślić.

NAZWA WYKONAWCY: ____________________________________________________________________________________________________

ADRES WYKONAWCY:

____________________________________________________________________________________________________

WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| osoba posiadająca kwalifikacje do pełnienia funkcji głównego projektanta planu. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nazwisko i imię | posiadane kwalifikacje | nr uprawnień, zakres | doświadczenie zawodowe z podaniem : - uchwalonych i obowiązujących planów, - ich obszaru, - ilości mieszkańców. | informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |

_________________________________________

/PODPIS I PIECZATKA WYKONAWCY  l

lub UPRAWNIONEGO PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY/

*niepotrzebne skreślić.

| zespół projektowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nazwisko i imię | posiadane kwalifikacje | nr uprawnień, zakres | doświadczenie zawodowe z podaniem : - uchwalonych i obowiązujących planów, - ich obszaru, - ilości mieszkańców. | informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

_________________________________________

/PODPIS I PIECZATKA WYKONAWCY

lub UPRAWNIONEGO PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY/

_______________________ _______ ________

OŚWIADCZENIE

NAZWA WYKONAWCY: ________________________________________________________________________

ADRES WYKONAWCY: _________________________________________________________________________

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) _________________________________________________

oświadczam,

że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Radomierz posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

_____________________________________________________

/PODPIS I PIECZATKA WYKONAWCY

lub UPRAWNIONEGO PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY/

_______________________ _______ ________

/MIEJSCOWOŚĆ  I DATA/

*niepotrzebne skreślić.

NAZWA WYKONAWCY: ______________________________________________________________________

ADRES WYKONAWCY: _______________________________________________________________________

PODWYKONAWCY

Wykaz prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy

| Lp. | rodzaj i zakres powierzonych prac |
| --- | --- |

________________________________________

/PODPIS I PIECZATKA WYKONAWCY

lub UPRAWNIONEGO PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY/

_______________________ _______ ________

/MIEJSCOWOŚĆ  I DATA/

*niepotrzebne skreślić.

## Załącznik nr 1.do umowy

## HARMONOGRAM    PRAC

( terminy wykonania )

| L.p. | Etapy opracowania | Termin przekazania prac ( ilość dni od podpisania umowy do zakończenia etapu.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Etap I- analiza danych wejściowych: Wykonawca jest zobowiązany, do wykonania: 1. przygotowania projektu ogłoszeń, zawiadomień, obwieszczeń o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wykazem właściwych organów i instytucji do uzgodnienia i opiniowania planu z adresami, 2.analizy ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań dla obszaru sporządzanego projektu planu., 3. analizy uzyskanych wniosków wraz z propozycją uwzględnienia/nie uwzględnienia, 4. wykonanie mapy i opracowanie koncepcji projektu planu w skali 1:1000, z ewentualną wizualizacją, uwzględniającą wyniki przeprowadzonych analiz, oraz z propozycją rozpatrzenia wniosków, 5. przedstawienia koncepcji projektu planu Zamawiającemu wraz z analizami . 6. uzyskania akceptacji Zamawiającego do przedstawionej koncepcji projektu planu, 7. sporządzenia Raportu o stanie istniejącym, zawierającego m.innymi: - niezbędne studia, analizy, - wykaz problemów i kolizji występujących na obszarze opracowania wraz z ich rozwiązaniem, 8. wraz z ostateczną koncepcją projektu planu oraz przekazania wykonanych powyższych materiałów planistycznych Zamawiającemu. |  |
| 2. | Etap II – projektowanie: Wykonawca jest zobowiązany, do wykonania: 1) koncepcji projektu planu, składającego się z projektu uchwały zawierającej część tekstową tj.: ustalenia planu, rysunku planu w skali odpowiedniej dla danego zadania - w 1 egz., następnie przedstawienia koncepcji projektu planu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego, 2) po uzyskaniu akceptacji koncepcji projektu planu przez Zamawiającego opracowania wstępnego projektu planu, składającego się z projektu uchwały zawierającej część tekstową planu, rysunku planu w skali odpowiedniej dla danego zadania , opracowania prognozy oddziaływania na środowisko uwzględniającej wymagania zawarte w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w 3egz. 3) wykonania projektu planu w następującej formie: - zapis treści uchwały i prognozy w formie dokumentu co najmniej WORD 2000, - rysunek planu w formie pdf , 4) opracowania uzasadnień uwzględnienia i nieuwzględnienia wniosków w projekcie planu, w 1 egz. 5) sporządzenia podsumowania i uzasadnienia uwzględnionych i nieuwzględnionych wniosków do postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w 1 egz. 6) przekazania powyższych materiałów Zamawiającemu |  |
| 3. | Etap III– wstępna prognoza skutków finansowych: Wykonawca jest zobowiązany, do wykonania: 1.opracowania wstępnej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu uwzględniającej wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz przepisów o gospodarce nieruchomościami w odniesieniu do zasad i do osób uprawnionych do określania tych skutków, zawierającej: a. prognozę wpływu ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy, w tym na: - wpływy z podatku od nieruchomości, - inne dochody związane z obrotem nieruchomościami gminy, - na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z wyodrębnieniem poszczególnych funkcji przeznaczenia terenu, - prognozę wpływu ustaleń planu na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, - wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu, w tym stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych, b. przekazanie wykonanej prognozy w 2 egz. Zamawiającemu. |  |
| 4. | Etap IV– komisja urbanistyczno-architektoniczna: Wykonawca jest zobowiązany do ; 1.udziału w posiedzeniu Komisji urbanistyczno- architektonicznej, 2.wprowadzenia do projektu planu, uwzględnionych przez Zamawiającego, korekt wynikających z uzyskanej opinii Komisji, 3.opracowania uzasadnień nieuwzględnienia, w projekcie planu, uwag Komisji urbanistyczno- architektonicznej, 4.przekazania materiałów poz. 2 i 3 w 1 egz., Zamawiającemu, 5. uzyskania od Zamawiającego stanowiska w sprawie uwzględnienia/nieuwzględnienia uwag Komisji. |  |
| 5. | Etap V- uzgadnianie i opiniowanie projektu planu Wykonawca jest zobowiązany, do ; 1.wykonania projektu planu tj. treść uchwały w formie dokumentu co najmniej WORD 2000 wraz z rysunkiem planu, treść prognozy w formie dokumentu co najmniej WORD 2000 wraz z rysunkiem prognozy- w ilości niezbędnej do wysłania do uzgodnień i opiniowania, 2.uzyskania pełnomocnictwa od Wójta Gminy Janowice Wielkie do wystąpień w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania opinii i uzgodnień projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko od właściwych organów, wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi przepisami szczególnymi ( pisma –uzasadnienia, uzyskanie uzgodnień, decyzji i opinii, itp.), 3. wprowadzenia do projektu planu i do projektu prognozy oddziaływania na środowisko ewentualnych korekt wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień od właściwych organów, dokonania ponownych uzgodnień i opiniowania jeżeli zajdzie taka konieczność, 4. opracowania uzasadnień nieuwzględnienia w projekcie planu, uwag organów opiniujących i uzgadniających oraz sporządzenie podsumowania i uzasadnienia uwzględnionych i nieuwzględnionych uwag do prognozy, 5. przekazania Zamawiającemu projektu planu i prognozy uwzględniającego uzgodnienia i opinie: 1 egz.- w wersji tekstowej oraz 1 egz. rysunku planu i rysunku prognozy (wersja tradycyjna) jak również 1 egz. – całość w wersji elektronicznej na płycie CD, wraz z uzasadnieniami, 6. udziału w posiedzeniach Komisji Rady Gminy, 7. wprowadzenia ewentualnych zmian do projektu planu wniesionych przez Komisje Rady Gminy i Wójta 8. przekazanie Zamawiającemu projektu planu i prognozy uwzględniającego uzgodnienia i opinie: 1 egz.- w wersji tekstowej oraz 1 egz. rysunku planu i rysunku prognozy (wersja tradycyjna) jak również 1 egz. – całość w wersji elektronicznej na płycie CD, wraz z uzasadnieniem ew. nie przyjęcia uwag Komisji Rady, 9. uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne | . |
| 6. | Etap VI – wyłożenie i dyskusja publiczna: Wykonawca jest zobowiązany, do 1.udziału w dyskusji publicznej nad wyłożonym do wglądu publicznego projektem planu, 2.opracowania analizy uwag wniesionych do projektu planu wraz z propozycją ich uwzględnienia oraz uzasadnieniem nieuwzględnienia pozostałych w 1 egz., 3.przedstawienia proponowanych rozstrzygnięć Zamawiającemu i uzyskanie stanowiska Zamawiającego, 4.po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego sporządzenia wykazu uwag w tabeli wg wzoru z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r., 5.wprowadzenia do projektu planu oraz do projektu prognozy korekt wynikających z rozpatrzenia uwag, 6.przekazania skorygowanego projektu planu i prognozy Zamawiającemu w 1 egz. oraz w 1 egz. w formie publikacji elektronicznej na płycie CD, 7. ewentualne ponowienie uzgodnień i opiniowania w niezbędnym zakresie, 8. wprowadzenia do projektu planu korekt wynikających z ponownych uzgodnień i opiniowania, 9. ewentualne ponowne wyłożenie i dyskusja publiczna. |  |
| 7. | Etap VII - ostateczna prognoza skutków finansowych |  |
| 8. | Etap VIII – opracowanie projektu planu do przedłożenia Radzie Gminy do uchwalenia: Wykonawca jest zobowiązany, do;: 1.opracowania ostatecznej wersji projektu tekstu planu w formie uchwały w tym w wersji elektronicznej, 2.opracowanie załącznika nr 1 rysunku planu w skali odpowiedniej dla danego zadania, w tym w wersji elektronicznej 3.opracowanie zał. Nr 2 projektu rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu nieuwzględnionych przez Wójta Gminy, 4.opracowanie zał. Nr 3 projektu rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania w 2 egz. 5.udziału na sesji Rady Gminy poprzez: a. przedstawienia projektu planu Radzie Gminy do uchwalenia wraz z załącznikami (udział w Sesji Rady Gminy Janowice Wielkie ), c. wprowadzenia zmian do projektu planu wniesionych przez Radę Gminy i udział w czynnościach ponowionej, w niezbędnym zakresie, procedury planistycznej, |  |
| 9. | Etap IX – po uchwaleniu: 1.Wykonawca jest zobowiązany, do skompletowania projektu planu w ciągu 5 dni od daty uchwalenia przez Radę Gminy tj. a. sprawdzenia i przedłożenia tekstu uchwały w wymaganej formie, b. sprawdzenia i przedłożenia załączników nr 2 i 3 jako załączników w wymaganej formie, c. sprawdzenia i przedłożenia rysunku planu zał. Nr 1 ( w arkuszach, w wymaganej formie), d. przekazania zamawiającemu wymienionych w pkt a, b i c załączników w formie elektronicznej do publikacji oraz w formie tradycyjnej papierowej ( w formie papierowej 5 egz. rysunku planu w skali odpowiedniej dla danego zadania 2.Wykonawca jest zobowiązany, do wykonania; a. przygotowania do przekazania Wojewodzie Dolnośląskiemu w ciągu 5 dni od daty uchwalenia planu miejscowego - dokumentacji planistycznej zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r ( Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587). b. zgodnie z art. 43 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko sporządzenia uzasadnienia i podsumowania, c. sporządzenia wykazu dot. łącznej powierzchni przeznaczenia terenów w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ( ha)- w rozbiciu na: - powierzchnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –ogółem, - powierzchnie zabudowy usługowej, - powierzchnie zieleni, - powierzchnie komunikacji, - powierzchnie infrastruktury technicznej, d. udziału w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia planu do zgodności z przepisami prawnymi, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie planu, w tym udział w postępowaniu przed sądami. |  |